附件

中等职业学校信息化综合实训平台

研发工作规程

根据《省教育厅省财政厅关于做好中等职业学校学业水平考试技能考点标准化建设的通知》(苏教职﹝2017﹞27号)要求，为有序推进我省中等职业学校信息化综合实训平台（以下简称“综合实训平台”）的研发与应用，做好技能考点标准化建设工作，制定本规程。

一、工作程序

1.开展需求调研

对三年制中职和五年制高职技能教学及现有实训平台的信息技术应用情况进行广泛调研，并对现有平台的教学功能、考试功能、竞赛功能及其先进性等方面进行科学评估，确定综合实训平台的研发思路。

2.制定技术方案

依据技能教学标准和技能考试大纲要求，确定综合实训平台的主要功能及模块架构，明确研发的技术路径，制定软硬件的技术指标及参数，测算研发成本。综合实训平台的有关数据标准要与省中等职业学校学生学业水平考试的管理平台一致，确保综合实训平台能与省中等职业学校学生学业水平考试管理平台联网。

3.遴选合作企业

通过招标或谈判等形式公开、公正遴选合作企业，与企业签订相应的合作协议。

合作企业应具备相关的平台研发运营经验，软硬件研发和技术整合能力强，有承担前期研发投入的意愿及能力，能够承担综合实训平台研发所需的软件研制、样机制作、劳务费用等，提供测试样机、系统升级及维护等服务。

4.明晰知识产权

要充分调查研究，进行全面的文献检索，确保研发的产品没有知识产权纠纷。综合实训平台用于学业水平考试的功能模块，知识产权必须归负责工作的牵头学校所有。

5.组建研发团队

根据技术方案及实际需要组建研发团队。研发团队负责人为中等职业学校学生学业水平考试研究组（以下简称“学考研究组”，名单另发）组长，团队成员一般由学考研究组成员、企业技术人员、行业专家等构成。团队应协同完成研发，制作综合实训平台样机，编制样例题库等。

6.测试平台功能

研发团队需对综合实训平台样机进行严格测试，检验其功能的完整性、适用性、稳定性、人机交互性等。要在多所学校反复试测，不断改进优化，确保综合实训平台在投入使用后能长期稳定可靠运行。

7.组织论证验收

综合实训平台研发完毕后，学考研究组组长单位提交验收申请。省中等职业学校学生学业水平考试办公室（以下简称“学考办”）和省教育考试院组织相关行业企业、职业院校等人员组成专家组，对综合实训平台的教学功能、考试功能及其先进性、可靠性等方面进行论证验收。

二、保障措施

1.组织保障

综合实训平台的研发工作由学考办统一组织，学考研究组组长单位负责牵头实施，合作企业和协作学校共同开发。中等职业学校学生学业水平考试指导组负责指导和咨询。

2．经费保障

学考研究组组长单位应做好综合实训平台研发经费的预算，通过多种方式筹措经费，保障平台研发工作如期完成。